关于推进松江区基层党建信息化工作的方案

为进一步贯彻党的十七大和市九次党代会精神，加强党员先进性长效机制建设，探索党员组织管理的信息化方式，根据11月29日市委组织部召开的“推进上海市基层党建信息化工程动员大会”的有关要求,现就推进我区基层党建信息化工作提出如下方案：

一、工作内容

1、建立党员电子身份认证体系：全区各级党组织于2008年3月底前，借助每个党员的社会保障卡等信息资源，分期分批组织党员通过专用的POS机，进行党员电子身份认证，添加党员政治身份信息，建立覆盖全区的党员信息库和网络管理平台，实现党员的全覆盖管理。

（1）党员电子身份认证对象是组织关系隶属于各级党组织的所有中共正式党员和预备党员。

（2）党员电子身份认证的要求是中共正式党员和预备党员在POS机上刷社会保障卡等，增加“政治面貌”信息，并填写“党员基本信息采集表”。

（3）目前在POS机上刷的卡包括三种：属于本市常住人口的党员使用社会保障卡（农村党员没有社会保障卡的要制作辅卡），属于来沪人员的党员使用居住证卡或临时居住证卡。

2、建立党组织信息联系系统：为各基层党组织配备电子邮箱，同时捆绑每个基层党组织书记的手机，开设手机群发功能，及时向基层党组织传递信息，构建基层党组织的信息联系系统。

3、完善党员网上学习和互动系统：全面推进党员干部远程教育网络建设，做好基层终端站点建设，依托“上海基层党建网”提供的教育管理平台，实现党员经常性学习教育形式的多样化和便捷化。

二、工作步骤

1、筹备部署阶段（2007年12月）
12月5日前制定推进松江区党员基层党建信息化工作方案，配备相关人员。

12月6－7日，组织区相关人员参加市委组织部举办的电子身份认证工作培训。

12月7日，召开松江区基层党建信息化工程动员大会，部署全区党员电子身份认证、党组织信息联系系统及党员网上学习和互动系统等有关工作。

12月中旬，建立松江区基层党建信息化工程推进协调工作办公室，组织开展、协调各项工作。

12月25日前，初步摸清全区没有社会保障卡的农村党员数，在与市委组织部沟通协调后，进入辅卡办理流程；督促未办理或丢失社会保障卡以及一直使用白玉兰卡的党员及时办理社会保障卡。

12月下旬，各单位根据区委组织部统一要求，制定详细的工作方案，配备相关工作人员，明确具体工作步骤、流程及时间节点。根据市委组织部信息中心的统一安排，12月26日对基层党（工）委有关工作人员进行业务培训。

2、启动实施阶段（2008年1月—2月）
（1）各单位根据区委组织部统一安排的时间节点，分期分批开展党员电子身份认证工作：

第一批（1月2日—10日）：区机关党工委及所属党政机关党组织；

第二批（1月11日—2月底）：各委、局、公司及所属机关、企事业单位党组织；

第三批（1月15日—2月底）：各镇所属机关、村、居民区、企事业单位党组织，街道所属机关、居民区、企事业单位党组织。

（2）以社会保障卡中采集的信息数据为基准，与松江区CCPA系统中的党员信息进行比对，维护本单位党组织和党员的基本信息。

（3）对管理系统业务功能进行试用。

阶段目标：
2月6日前，完成80％以上党员电子身份认证；

2月底，完成95％左右党员电子身份认证，基本实现党员组织关系转接的电子身份认证。

3、工作总结阶段（2008年3月）
拾遗补缺，进行工作总结，向市委组织部汇报工作情况。

三、工作保障

1、组织领导
在区委领导下，由区委组织部、区委宣传部、区信息委等单位组成松江区党建信息化工程推进协调工作办公室，指导基层推进工作。

各基层党委、党工委要成立工作小组，由党委、党工委分管领导具体负责推进。

2、力量保障
为确保按照市委组织部要求的时间节点完成，全区1700多个党组织，40000多名党员的电子身份认证工作，具体人员拟配备如下：

各镇、社区（街道）党（工）委组织科需抽调专人1名、信息技术人员至少1名、党员服务中心需抽调专人1名负责具体推进；各委、局、公司党委、党工委组织部门需抽调专人1名、信息技术人员至少1名负责具体推进。配备的工作人员要熟悉本地区党组织和党员情况，并集中时间、精力做好党员电子身份的认证工作。

3、硬件配置
（1）固定式POS机：根据市委组织部关于“专用POS机配备在有转接党员组织关系的各级党组织及各社区（街道）、乡镇党员服务中心”的有关要求，拟配备57台，(其中区委组织部购买40台，市委组织部为每个党员服务中心另配1台计17台)主要用于党员组织关系的日常转接、信息更新、维护核实等（具体配置情况见附件2）。

（2）移动式POS机：主要用于本次集中开展的党员电子身份认证工作，及今后面向流动党员、“两新”组织党员、年老体弱和行动不便党员使用。本着节约的原则，拟采用分片方式配置，拟配备22台(其中区委组织部购买5台，市委组织部为每个党员服务中心另配1台计17台)。

4、制度保障
（1）周报制度：在启动实施阶段，各单位要每周填写统计表报区委组织部，区委组织部及时汇总后向市委组织部上报情况。

（2）督查制度：区委组织部对全区各阶段党员电子身份认证工作进行督查指导，各基层党委、党工委要对本单位党组织开展党员电子身份认证工作进行督查指导，确保这项工作按照时间节点完成，取得实效。

（3）考核制度：将党员电子身份认证工作列入2008年度对各单位的组织工作考核指标体系。集中认证工作结束后，将对各单位党员电子身份认证工作情况进行验收。

四、近期重点工作

1、建立松江区基层党建信息化工程推进协调工作办公室，做好有关准备工作和协调有关事宜。

2、组织区、基层单位相关人员参加党员电子身份认证培训。

3、做好摸底调查，开展辅卡办理和补卡工作。

4、通过松江报、松江党建网、松江门户网、松江电视台等媒体，宣传工作意义，提高全区基层党组织和广大党员对基层党建信息化工作的知晓率，动员每一个基层党组织和党员主动配合开展工作。各镇、社区（街道）、委局党组织通过自上而下的工作部署，促进工作精神进村、居民区、单位，把宣传发动工作做到每一个党员身边。

附件：

1、《松江区基层党建信息化工程推进协调工作办公室组成人员名单》

2、《党员电子身份认证POS机分配情况一览表》

附件1：

松江区基层党建信息化工程推进协调工作办公室

组成人员名单

主  任

应炳华       区委常委、组织部长 

副主任

刘  健       区委组织部副部长 

陈军康       区委宣传部副部长 

金俊峰       区信息委党组书记、主任 

成  员

沈雪峰       区委组织部组织科科长 

吴秀莲       区委组织部组织科副科长

孙  剑       区委组织部组织科科员   

顾  慧       区信息委科员（借区委组织部组织科）

附件2：

党员电子身份认证POS机分配情况一览表

	序号
	单位名称
	固定式（台）
	移动式（台）
	备注

	1
	车墩镇党委
	2
	1
	

	2
	新桥镇党委
	2
	1
	

	3
	洞泾镇党委
	2
	1
	

	4
	九亭镇党委
	2
	1
	

	5
	石湖荡镇党委
	2
	1
	

	6
	新浜镇党委
	2
	1
	

	7
	泖港镇党委
	2
	1
	

	8
	叶榭镇党委
	2
	1
	

	9
	佘山镇党委
	2
	1
	

	10
	泗泾镇党委
	2
	1
	

	11
	小昆山镇党委
	2
	1
	

	12
	方松社区（街道）党工委
	2
	1
	

	13
	岳阳社区（街道）党工委
	2
	1
	

	14
	中山社区（街道）党工委
	2
	1
	

	15
	永丰社区（街道）党工委
	2
	1
	

	16
	松江工业区党委
	2
	1
	

	17
	区社会工作党委
	1
	1
	

	18
	区机关党工委
	2
	1
	

	19
	区经委党委
	1
	
	

	20
	区农委党委
	1
	
	

	21
	区建交委党委
	1
	
	

	22
	区旅游委党委
	1
	1
	

	23
	区国资委党委
	1
	
	

	24
	区司法局党委
	1
	
	

	25
	区民政局党委
	1
	
	

	26
	区教育局党委
	1
	
	

	27
	区卫生局党委
	1
	
	

	28
	区文广局党委
	1
	
	

	29
	区市政局党委
	1
	
	

	30
	区房地局党委
	1
	
	

	31
	区水务局党委
	1
	
	

	32
	区劳动局党委
	1
	
	

	33
	公安分局党委
	1
	
	

	34
	安全分局党委
	1
	
	

	35
	工商分局党委
	1
	
	

	36
	区供销社党委
	1
	
	

	37
	海欣公司党委
	1
	
	

	38
	海鸥公司党委
	1
	
	

	39
	区委组织部
	2
	3
	机动

	合计
	57
	22
	


